《青海省水路基础设施养护管理办法》

（征求意见稿）

## 第一章  总则

第一条  为加强和规范我省水路基础设施养护管理工作，保障航道畅通，提高水路基础设施养护质量和服务水平，根据《中华人民共和国航道法》、《航道养护管理规定》等有关法规、规章和标准，结合实际制定本办法。

第二条  本办法适用于本省通航水域的水路基础设施养护管理工作。

我省水路基础设施养护工作主要包括：航道巡查、航道养护测绘、航道养护性疏浚、清障及整治建筑物养护、航标设施、航道站场（船舶基地、码头、管理站房等）、航道支持保障系统（CCTV、VHF等）、航道工作船艇及车辆等水路基础设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置等。

水路基础设施养护工作按其性质、复杂程度、规模大小划分为日常养护和应急抢通。日常养护包括例行养护和专项养护。

例行养护工程是指以维持现有航道技术状况，保障基础设施正常运行为目的的养护工程，包括航道巡查、碍航疏浚、清障打捞、水路基础设施和管理服务设施、航道绿化的养护。

专项养护工程是指以提高航道技术状况和改善相关设施运行条件为目的的养护工程，包括规模较大的航道、航道设施和管理服务设施的改建、新建等。投资在50万元以上、技术难度较大的专项养护工程属重点专项养护工程。

应急抢通工程是指为恢复因自然灾害或突发事件影响航道畅通而实施的工程。

第三条  水路基础设施养护管理工作坚持“分级管理、属地为主、管养并重、突出重点、保障畅通”的原则。

青海省水路运输管理局负责指导全省水路基础设施的养护工作，各市（州）水路基础设施养护主管部门（各市（州）县交通运输主管部门、青海湖海事局统称为水路基础设施养护主管部门）负责各自辖区内通航水域水路基础设施的养护监督管理工作和直管水域水路基础设施养护具体实施工作，各县水路基础设施养护主管部门负责各自辖区内通航水域水路基础设施养护具体实施工作。

青海省水路运输管理局负责制定养护工程的有关制度、技术规范；根据各市（州）养护工程计划目标，统筹安排养护工程补助资金上报工作；负责重点专项养护工程的审批及变更管理；对各市（州）（含青海湖）养护工程进度、质量等情况进行督促检查。

各市（州）水路基础设施养护主管部门（含青海湖）负责本辖区内水路基础设施养护年度计划的审核；下达养护工程年度计划；对养护工作进行技术考核；将相关的年度养护计划、预算等报省水路运输管理局备案；落实市（州）级养护资金筹措。直管水域养护工程的招投标和政府采购活动由招标人依法负责，报省水路运输管理局备案。县级水路基础设施养护主管部门负责本辖区内水路基础设施养护年度计划的编制及上报工作，按照下达的养护工程年度计划具体实施和管理，落实县级养护资金筹措。养护工程的招投标和政府采购活动由招标人依法负责，报市（州）水路基础设施养护主管部门备案。

第四条  养护资金包括市（州）、县地方人民政府根据经济社会发展水平和水路基础设施养护需要安排的财政预算资金以及依法依规通过其他方式筹集的资金；省级根据实际安排养护补助资金。

第五条  水路基础设施养护资金按照财政部、交通运输部财建[2021]50号文关于《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的通知有关规定遵照执行。

养护资金使用范围包括航道巡查、航道技术状况监测和评定、决策咨询、设计、施工、工程管理及质量控制、工程验收、环境保护、签约咨询、项目评估等。

第六条  养护管理工作需满足防洪、安全、环保等方面的要求。

鼓励采用新技术、新材料，使用现代化的设施装备，积极推进水路基础设施养护智能化。

## 第二章  养护计划

第七条  水路基础设施养护计划是水路基础设施养护主管部门对所辖通航水域水路基础设施日常养护、应急抢通等组织编制的年度性工作安排。

养护计划应当包括养护内容、养护标准、工作量、生产安全、质量和绿色环保目标、养护费用等。

第八条  水路基础设施养护计划应当根据我省通航水域航道现状技术等级，按照国家有关强制性标准、技术规范和地方相关规章、制度制定。

通航水域航道条件、航运需求发生变化的，辖区水路基础设施养护主管部门应当及时更新航道现状技术等级并相应调整养护计划。

第九条  辖区界航道、跨辖区河流上下游航道的养护计划，相关水路基础设施养护主管部门应当共同协商确定，相互协调；协商不成的，由共同的上一级水路基础设施养护主管部门确定。

第十条  县级水路基础设施养护主管部门编制辖区内水路基础设施年度养护计划，由市（州）水路基础设施养护主管部门（含青海湖）审核批准。 8月31日前，市（州）水路基础设施养护主管部门（含青海湖）各自辖区水路基础设施下一年度养护计划，报省水路运输管理局备案。

## 第三章  实施管理

第十一条  各级水路基础设施养护主管部门应当按照年度养护计划组织实施辖区内水路基础设施养护工作，不具备条件时，可以通过招标等方式组织实施水路基础设施养护。

第十二条  各级水路基础设施养护主管部门定期开展航道例行养护巡查、扫测等，发现航道实际尺度达不到航道维护尺度或者有其他不符合船舶通航安全要求的情形，应当及时进行养护。

第十三条  投资规模在50万元及以上、技术难度较大需要进行设计的重点专项养护工程,应当由具有相应资质的设计单位编制专项养护技术方案，技术方案经第三方有资质的单位审查、报省水路运输管理局审批后方可实施；投资规模在50万元以下、技术难度不大的专项养护工程，由市（州）水路基础设施养护主管部门（含青海湖）上报省水路运输管理局备案后，根据年度养护计划组织实施。

第十四条  专项养护工程的从业单位应当具备相应资质或能力，严格按照施工合同、设计文件、有关规范和标准要求组织工程实施。专项养护工程项目法人应依法接受质量安全监督管理。

专项养护工程由各级水路基础设施养护主管部门负责工程管理，并组织按一次性完工验收程序执行。各级路基础设施养护主管部门自主决定养护工程的监理形式，规模较大和技术复杂的养护工程可以根据需要开展监理咨询服务。

第十五条  各级水路基础设施养护主管部门应当制定航道突发事件应急预案，建立健全突发事件应急管理体系，定期开展应急演练。对因台风、暴雨、洪水、干旱、冰凌等自然灾害或者突发事件造成的航道及设施损坏和发生碍航、断航事件，辖区各级水路基础设施养护主管部门应当按照应急预案组织应急抢通，并按照应急预案向地方人民政府、有关主管部门报告。

第十六条  各级水路基础设施养护主管部门应当保留航道应急抢通工程的相关影像、文字、图纸等资料。进行修复性应急抢通的，可按照财政部和交通运输部《内河航道应急抢通补助资金管理办法》规定的内容和格式要求，会同同级财政主管部门联合向省交通主管部门、财政主管部门报送资金补助申请材料，经审核后报交通运输部。

第十七条  各级水路基础设施养护主管部门应当在枯水期加强与上下游水工程运行和管理单位的应急调度协调，以保证足够的下泄流量和通航水位并及时通报水情调度信息，保障航道维护尺度。

在洪水期、枯水期及其他特殊水文、气象条件下，或者重点时段、重大突发事件等特殊时期，应当根据实际增加航道巡查频次。

第十八条  水路基础设施养护应当避免可能造成限制通航的集中作业或者在通航高峰期作业。实施航道疏浚、清障等影响通航的养护活动，或者确需限制通航的养护作业，实施水路基础设施养护的单位应当提前向相关主管部门报告。

实施应急抢通的养护船舶作业时，实施养护的单位可以在不影响过往船舶安全通行的前提条件下，在执行该作业所必需的限度内确定航行路线和方向，并及时将有关情况通报相关主管部门。

进行水路基础设施养护作业可能造成航道堵塞的，水路基础设施养护主管部门应当按照有关规定设置明显的作业标志，采取必要的安全措施，制定船舶疏导方案，并向社会公告。养护作业完成后，实施养护的单位应当及时撤除相关作业标志，清除影响航道通航条件的其他残留物。

实施水路基础设施养护作业，任何单位或者个人不得非法阻扰、干涉或者索取费用。

第十九条  水路基础设施养护主管部门收到本办法第十二条、第十八条规定的实施水路基础设施养护单位报告的，应当及时发布航道通告。

第二十条  实施水路基础设施养护的部门应当按照国家有关规定合理处置航道养护疏浚土。

鼓励按照国家有关规定办理手续后，对疏浚土资源再利用。

第二十一条  水路基础设施养护主管部门应当根据国家有关绿色环保的要求，采用节能环保的设备设施和作业方式。

第二十二条  各市（州）水路基础设施养护主管部门（含青海湖）应当按照青海省水路运输管理局制定的青海省水路基础设施养护技术规定，对辖区内水路基础设施养护情况进行年度技术核查。

养护技术核查可以委托第三方技术咨询单位开展。

第二十三条  水路基础设施养护主管部门应当留存养护作业相关技术资料，其中航道测绘资料等应当长期保留。

第二十四条  水路基础设施养护主管部门应当按照国家有关规定做好养护数据的统计和上报工作。

## 第四章  信息公开

第二十五条  县级水路基础设施养护主管部门应当向社会公布所辖航道的维护范围及尺度、季节性通航水域开航安排等航道公共服务信息。

因本省通航水域均为季节性通航，宜在每年开航前30日公布航道维护尺度等信息。

航道通航状况改变或者航道实际尺度临时不能达到养护尺度时，县级水路基础设施养护主管部门应及时上报市（州）水路基础设施养护主管部门（含青海湖）、发布航道通告，并将有关信息报青海省水路运输管理局备案。

第二十六条  县级水路基础设施养护主管部门可根据实际情况公布航道图并定期更新，公布前应当进行技术和保密审查。

航道图中应当标注航道尺度、航标，以及桥梁、管线、港口设施等信息。

第二十七条  县级水路基础设施养护主管部门宜根据实际情况建设水路基础设施检测和预警系统，推进信息共享。

## 第五章  监督管理

第二十八条  省水路运输管理局可采取重点检查或者不定期抽查等方式，加强对全省水路基础设施养护工作监督管理。

第二十九条  水路基础设施养护监督应当重点对养护计划执行情况、养护技术核查情况进行检查。

第三十条  被检查单位和有关人员应当配合省水路运输管理局的监督检查，如实提供有关情况和资料，不得隐匿、谎报或者拒绝检查。

第三十一条  实施水路基础设施养护的单位有违反本办法情形的，上级水路基础设施养护主管部门应当责令限期整改，并对整改情况进行跟踪检查。

## 第六章  附则

第三十二条  本办法由青海省水路运输管理局负责解释。

第三十三条  本办法自2023年**月**日起执行，《青海省航道养护管理办法》（青交运〔2015〕308号）及配套的《青海省航道养护计划管理流程》和《青海省航道专项养护工程基本流程》同时废止。