黄河流域生态环境警示片披露问题

整改情况公示表

(第八项问题第四条整改措施）

| 整改任务概述 | 中铁隧道集团一处有限公司中铁西察公路TJ-2标项目临时占用刚察县果洛藏秀麻村天然牧草地147亩作为取弃土场，2021年4月用地到期后未退出，也未开展草原植被恢复。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 青海省交通运输厅 |
| 整改目标 | 严格草原征占用审批管理，对造成破坏的区域开展植被恢复，改善地形地貌景观，恢复区域草原植被，防止水土流失，重建生态环境系统功能。 |
| 整改措施及成效 | 整改措施：加快中铁西察公路TJ-2标项目取弃土场草原植被恢复治理工作，保障足额经费投入，因地制宜，编制植被恢复方案和“三补”技术方案，完成补肥、补种、补植和验收工作，保障植被恢复区域最大限度恢复原有生态系统。同时建立完善管护制度、指定专人管护，植被恢复成效经验收后，交付村委会和草原经营者代为管护，保证植被恢复效果和目标的实现。 整改成效：2022年10月14日该取弃土场完成了恢复治理工作及县级验收，2023年编制该取弃土场“三补”技术方案，根据方案已完成施肥800公斤，草籽补播补种600公斤，铺设无纺布19980㎡，已通过县级验收。有效解决了已关闭采矿用地的植被恢复和水土流失等问题，为地质生态环境恢复治理工作提供了有力保障。通过开展专项整治工作，努力守好绿水青山，推动了生态文明建设。 |
| 整改时间 | 2023年4月底至2023年10月底 |
| 社会监督联系人及电话 | 李瑞祥 0971-6186708 |