青海省公路平安百年品质工程创建示范工作管理办法实施细则

- （征求意见稿）

- 第一章  总则

第一条 为贯彻落实交通运输部《公路水运平安百年品质工程创建示范工作管理办法》，全力推进平安百年品质工程建设，结合我省实际，制定本实施细则。

第二条 本细则适用于本省行政区域内公路工程建设领域开展平安百年品质工程创建示范工作及对其监督管理。

第三条 青海省公路平安百年品质工程创建示范工作主要包括青海省公路平安百年品质工程创建示范项目的申报审核、组织实施、创建示范验收、成果转化与经验推广、全国公路水运平安百年品质工程创建示范申报推荐。

第四条 省交通运输厅负责青海省公路平安百年品质工程创建示范工作的组织指导和监督管理（由厅建设管理处承办，其中平安工程冠名工作由厅安全监督处承办）；授权省交通工程技术服务中心负责组织实施青海省公路平安百年品质工程创建示范工作及平安工程建设。

第五条 青海省公路平安百年品质工程创建示范工作坚持全生命周期建设发展理念，以有效管控施工质量安全风险、提高工程安全性和耐久性为目标，坚持经济合理原则，推动精品建造和精细管理，从工程设计、建造技术、材料产品、机具装备、工艺工法、检测方法、智能技术应用、组织管理等方面开展技术创新和管理创新，推进成果转化和经验推广，推动公路工程建设高质量发展。

- 第二章 申报审核

第六条  申报创建示范项目基本条件如下：

（一）通过依法审批、核准，并批准开工建设的公路工程项目，原则上工程进度不超过30%，或项目创建期限不少于2年；

（二）公路工程项目可以项目整体进行申报，或以独立桥梁、隧道等具有代表性的单位工程申报。以单位工程申报的应满足复杂结构桥梁（斜拉桥、悬索桥、拱桥等）、特长隧道或大型枢纽互通立交桥等条件。

（三）创建示范项目工作内容应符合国家政策和行业发展方向，有助于管控施工质量安全风险，提升工程安全性、耐久性，有明确的管理、技术、科技创新主攻方向和预期目标，创建成果和经验做法具有应用推广价值；

（四）具备开展创建示范工作的人员、技术、装备、资金等保障条件；

（五）按规定开展平安工地建设工作，建设方案操作性强，具有明确具体的平安工地建设内容和工作要求。

（六）其他具有创建示范意义的工程项目。

第七条 省交通运输厅组织开展省级创建示范项目申报工作，原则上每年上半年组织开展一次示范项目申报。

公路工程项目建设单位组织参建单位编制创建示范实施方案及《技术问题清单》《技术创新清单》《科研攻关清单》（以下简称“三个清单”）（附件1），向省交通工程技术服务中心自愿申报创建示范项目。省交通工程技术服务中心对创建示范项目实施方案等申报材料进行形式审查，向社会公示受理的申报项目有关信息，公示时间不少于5个工作日。通过形式审查且经公示无异议的，向省交通运输厅推荐申报项目。

第八条  厅建设管理处、厅安全监督处、省交通工程技术服务中心组织行业专家成立评审专家组，围绕有效管控施工质量安全风险、提高工程安全性和耐久性，从主攻方向符合性、创建内容科学性、实施路径可行性、创建措施经济性、实施计划合理性、预期成果实用性、保障措施有效性以及“三个清单”针对性等方面，对申报项目进行评审，形成评审意见。

厅建设管理处、厅安全监督处、省交通工程技术服务中心对评审意见进行审议，经审议同意的向社会公示，公示时间不少于5个工作日，无异议的，经厅审定后，印发《青海省公路平安百年品质工程创建示范项目名单》并向社会公布。

第九条  省交通运输厅根据评审意见，在青海省公路平安百年品质工程创建示范项目推荐名单中，向交通运输部择优推荐全国公路水运平安百年品质工程创建示范项目（以下简称“部级创建示范项目”）。

- 第三章 组织实施

第十条  被确定为省级创建示范项目后，建设单位应在项目建设驻地、施工现场公示创建示范项目及主要创建目标。

第十一条  创建示范项目建设单位组织设计、施工、监理等具体承担单位，按照评审意见完善创建示范实施方案及“三个清单”，省级创建示范项目经省交通工程技术服务中心审核后报厅同意后实施，部级创建示范项目由交通运输部同意后实施。申报单位有序推进各项工作，组织对创建示范工作推进情况开展自查自评，向厅建设管理处、厅安全监督处、省交通工程技术服务中心报告工作进展。

具体承担单位应当按照实施方案及“三个清单”要求，加强组织实施，开展技术创新和管理创新，推动创建成果和经验做法示范应用及总结推广，发挥示范引领作用，确保创建示范工作有效实施。

实施过程中，工程项目需进行重大调整的，建设单位可根据项目实际建设情况对创建示范实施方案进行相应调整完善，省级创建示范项目经省交通工程技术服务中心审核并报省交通运输厅同意后实施，部级创建示范项目经省交通运输厅审核同意后抄送部安全质量部门。

第十二条  省交通运输厅组织对创建示范项目开展技术咨询、观摩互鉴等活动，同时定期对建设质量状况、创建任务执行情况、阶段成果等开展监督检查、调研督导，及时发现解决存在的问题、提出建议，推动创建示范工作的顺利实施。

第十三条  厅建设管理处、厅安全监督处、省交通工程技术服务中心应将工程质量安全状况、创建示范工作开展、实施方案及“三个清单”落实、创建成果和经验做法示范应用、平安工地建设等纳入检查内容，对创建示范项目开展年度检查。指导创建示范工作组织实施及推进情况、创建成果和经验做法示范应用及总结推广等。

第十四条  建设单位应对创建示范工作推进情况进行季度或半年度总结，报厅建设管理处、厅安全监督处、省交通工程技术服务中心，部级创建示范项目应同时报部安全质量部门。

第十五条  创建示范项目在建设实施期限内发生下列情形之一的，取消其创建示范项目资格：

（一）发生质量事故或生产安全责任事故的；

（二）发现创建示范工作中存在严重弄虚作假行为的；

（三）质量安全保障措施无法达到创建示范工作要求的，创建示范项目资源投入或配套措施未落实的；

（四）由于不可抗力或工程项目发生重大变更等原因致使创建示范工作无法进行的；

（五）因质量安全问题导致舆情并经核查属实的；

（六）参建单位存在严重违法行为或造成重大不良社会影响的；

（七）其他不再具备开展创建示范工作的情形。

- 第四章 平安工程冠名

第十六条  符合以下条件的公路工程项目，由建设单位或工程总承包单位根据自愿原则，统一组织向厅安全监督处提出平安工程冠名申请。

（一）申报公路建设项目平安工程冠名，应符合以下条件：

1.列入省级平安工程或省级平安工地示范创建项目名单，施工期间平安工地年度考核评价结果均在85分及以上；

2.项目施工工艺复杂，作业安全风险高，项目施工期间积极推广采用先进技术、工艺和装备，有效管控施工安全风险，安全管理经验突出，平安工地建设规范有序，示范引导作用明显；

3.施工工期合理，工程质量符合合同约定的质量标准和目标；

4.项目已交工验收，且在项目施工期间未发生生产安全责任事故。

（二）存在下列情形之一的工程项目，不予受理冠名申请：

1.违反国家、行业有关法律法规和规章的规定，工程项目建设存在未批先建、违反招投标规定等问题的；

2.项目施工期间未落实国家、行业统一部署开展的工程建设安全生产专项行动要求，或执行不力、流于形式的；

3.采用国家及有关行业主管部门明令禁止使用的施工工艺、设备和材料的；

4.项目施工期间查出重大安全隐患，被省级及以上交通运输主管部门、应急管理部门和工会等通报批评、行政处罚或挂牌督办的，或被媒体曝光、实名投诉举报并经核实的；

5.未按规定实施桥梁、隧道、高边坡等工程设计施工安全风险评估制度的；

6.施工中使用的特种设备未按规定办理相关验收手续的，特种作业人员未按规定取得特种作业人员操作资格证书的；

7.未按规定落实公路工程项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费用，或执行不严、落实不到位的；

8.施工企业项目负责人、专职安全管理人员未按规定取得相应的安全生产管理考核合格证书的，或证书有效期不能覆盖本人履职本项目安全岗位的。

第十七条  省级平安工程冠名工作由省交通运输厅参照交通运输部相关办法按下列程序开展冠名工作。

（一）受理公示。厅安全监督处、省交通工程技术服务中心受理项目冠名申请后，省交通运输厅对申报项目有关信息公示不少于5个工作日。

（二）程序审查。结合公示有关情况，厅安全监督处、省交通工程技术服务中心对申报项目申报材料完整性和申报条件符合性进行审查，程序审查工作可委托相关专业机构开展。

（三）专家会审。厅安全监督处、厅建设管理处、省交通工程技术服务中心会同有关部门组成专家组围绕申报项目特点、建设难点、安全风险点、安全管理亮点等内容开展专家会审，对项目安全管理理念、新技术、标准化建设、信息化推广、平安工地建设等方面的典型性、代表性、可推广性提出书面意见，拟定专家评语和推荐意见。按照推广、借鉴、肯定三个档次对申报项目确定推荐排序及推荐意见。

（四）审定。省交通运输厅组建审定委员会，听取程序审查和专家会审工作情况报告，抽查项目申报材料相关信息，对争议处理情况进行研究，对专家会审结果进行审定。

（五）发文公布。审定结果经公示5个工作日后无异议的或异议核实不成立的，由省交通运输厅发文公布平安工程冠名项目名单。

第十八条  省交通运输厅根据评审意见，征求同级应急管理和工会等部门意见后，在青海省公路平安工程冠名项目推荐名单中，向交通运输部择优推荐全国公路水运平安工程冠名项目。

- 第五章 评估验收

第十九条  青海省公路平安百年品质工程创建示范项目验收工作分为预验收和验收两个阶段。

第二十条  创建示范项目预验收应当具备以下条件：

（一）创建示范项目已完工并经交工验收合格，且工程实体质量水平达到创建示范预期指标，投入运行1年以上；

（二）创建示范工作内容已按实施方案完成；

（三）涉及工程安全性和耐久性的工程实体质量和安全管理等有关创建成果基本达到预期目标；

（四）创建示范工作形成的创建成果和工作经验已进行了示范应用，对提高工程安全性、耐久性等具有推广应用价值。

第二十一条  创建示范项目符合预验收条件的，总结形成验收申请书（附件2），由项目建设单位审核通过后，组织创建示范预验收工作。

第二十二条  创建示范项目建设单位组建预验收专家组（5人以上的单数），重点对创建示范工作基本条件完成情况进行审查，形成预验收意见。

预验收意见分为通过和未通过。

第二十三条  通过预验收的创建示范项目，项目建设单位汇总验收申请书、总结报告、创建示范成果等资料，报厅建设管理处、省交通工程技术服务中心。

第二十四条  厅建设管理处、厅安全监督处、省交通工程技术服务中心组建创建示范项目验收核查组，按照相关评选办法等进行审查，并出具验收意见。验收意见分为通过和不通过。必要时，核查组可赴现场实地评估。验收核查组结合创建示范项目验收情况，形成创建示范项目验收通过建议名单。

核查组专家应具有良好的职业道德和丰富的实践经验，并在业内有一定知名度。一般为7人以上单数，专业应涵盖设计、管理、施工、质量监督、安全生产和运营管理等方面，同时实施专家回避原则。

第二十五条  厅建设管理处对省级创建示范项目验收通过建议名单进行审核，经公示后按程序予以认定，并向社会公布《公路水运平安百年品质工程示范项目验收通过名单》。

部级创建示范项目经省交通运输厅审定，公示后无异议或有异议但核实通过的，及时向社会公布，并抄送部安全质量部门。

第二十六条  已验收通过的平安百年品质工程示范项目或获得平安工程冠名的项目发生下列情形之一的，撤销创建示范项目验收或平安工程冠名，并公开通报：

（一）工程施工期间存在瞒报质量安全责任事故的；

（二）工程质量安全相关数据信息、创建示范工作相关数据信息、创建方案、总结报告、创建成果等材料存在影响示范项目验收和成果认定结论或冠名成果的造假行为的；

（三）工程设计使用年限内运营期发生工程问题并经查实是由于建设期设计施工等原因直接造成的；

（四）部或省交通运输厅判定撤销示范项目验收及创建成果结论或平安工程冠名的其他情形。

第二十七条  首次未通过验收的创建项目，给予3个月的整改期限，经整改后仍未通过验收的，不予推荐。

- 第六章 附则

第二十八条  进入省级公路平安百年品质工程创建示范项目验收通过推荐名单的主要参建单位由省交通运输厅授予证书并公示。

第二十九条  市（州）交通运输局可通过组织观摩学习和经验交流等方式，推动创建成果借鉴学习和宣传推广。

第三十条  省交通运输厅将加强平安百年品质工程创建示范相关成果和经验总结，完善相关标准规范和技术指南，着力推动成果的推广应用，切实达到创建示范创新引领目的。

第三十一条  本实施细则自发布之日起施行，由省交通运输厅负责解释。

附件1

青海省公路平安百年品质工程

创建示范实施方案

项目名称：_________________________________________________

申报单位：_________________________________________________

申报日期：       ________年_________月_________日

填写说明

1. 基本信息表。表格相关内容应填写完整，不留空格。

2. 项目概况。包括项目建设的意义、项目规模、重点建设内容、项目特征特色、投资情况及建设工期等。

3. 创建内容。包括管理技术主攻方向、预期成果等。

- 一、基本信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 地址及邮编 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 职务职称 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 开工日期 |  | 通车时间 |  |
| 建设模式 |  | 投资总额 （亿元） |  |
| 建安费完成情况（%） |  |  |  |
| 参建单位 | （所有参建单位；行数不足可增加） |  |  |
| 主攻方向 | （行数不足可增加） |  |  |
| 预期成果 |  |  |  |
| 预计完成 时间 |  |  |  |
| 拟投入配套支撑条件 |  |  |  |

- 二、项目概况

项目工程概况、建设规模、建设内容、项目特点、投资情况及建设工期等。

- 三、建设理念及目标

项目建设理念和总体目标，开展平安百年品质工程创建示范的必要性、可行性分析。

- 四、创建示范内容

1、围绕全行业发展现状、项目建设特点，分析工程质量安全关键问题。 2、围绕全生命周期建设发展理念、实施精品建造和精细管理、提高工程安全性、耐久性、推动工程建设高质量发展等方面提出主攻方向。 3、从工程设计、建造技术、组织管理、材料产品、机具装备、工艺工法、检测方法、环境保护、智能技术应用等方面明确创建内容，各主攻方向的实施路径、具体创建措施和责任分工。 4、围绕提高施工安全管控能力，提出拟采取的新理念、新技术、新设备，以及完善平安工地建设机制等内容。 5、阐述项目开展平安百年品质工程创建示范工作实施计划，明确关键时间节点和任务。

五、预期目标

提出创建示范预期目标、具体指标以及管理、技术创新的预期成果，应当列明具体指标现状值和创建期满后预期达到的目标值。

六、预期成果推广前景和效益分析

提出创建示范工作预期成果，评估推广应用前景，进行经济社会效益分析。

七、保障措施

明确保障创建示范工作顺利实施的具体措施，包括技术团队、组织人员、技术、装备、资金投入等方面具体措施。

附件：

1、《技术创新》清单：旨在收集创建示范过程中，以提升工程安全性、耐久性为目标，探索想解决但没有解决的技术问题。主要包括所属类型、技术问题名称、内容简要描述等。

2、《技术问题》清单：旨在收集创建示范过程中，围绕精品建造和精细管理，开展技术创新和管理创新，能够在创建示范项目中解决并形成成果。主要包括所属类型、技术问题名称、创新技术成果描述等。

3、《技术攻关》清单：旨在收集创建示范过程中，针对提升工程全生命周期发展水平和工程质量安全，需要通过科学研究原创性技术，解决工程具体“卡脖子”问题。主要包括所属类型、科研攻关名称、攻关方向、解决具体内容、预期成果。所属类型：工程设计、建造技术、材料产品、机具装备、工艺工法、检测方法、智能技术应用、组织管理等方面。

附件2

青海省公路平安百年品质工程

创建示范项目验收申请书

项目名称：_________________________________________________

申请单位：_________________________________________________

申请日期：       ________年_________月_________日

- 一、基本信息

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 地址及邮编 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 职务职称 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 开工日期 |  | 开通时间 |  |
| 建设模式 |  | 投资总额 （亿元） |  |
| 建安费完成情况（%） |  |  |  |
| 参建单位 | （所有参建单位；行数不足可增加） |  |  |
| 主攻方向 | （行数不足可增加） |  |  |
| 预验收结论 |  |  |  |

- 二、创建成果概述

一、创建工作总体情况 1.工作完成情况。围绕发展现状、主要工作、取得成效等方面，总结阐述示范期内创建工作总体情况。对项目工程建设实体质量情况进行评价（质量数据应以交工验收检测报告、交通运输主管部门监督抽检数据为准)。 2.重要调整情况。对创建示范任务和目标成果变更调整及审批备案情况进行说明。 二、实施方案执行情况 1.创建工作执行情况。对照创建示范实施方案确定的主攻方向、实施路径和创建措施，评估创建示范工作完成情况、存在问题，未完成工作说明原因。 2.预期目标完成情况。对照创建示范实施方案中的预期目标、具体指标和预期成果要求，逐项评估完成情况。应当列明具体指标完成值和制定的现状值。 三、创建工作经验总结 总结创建示苑工作取得创建成效、实施经验等。包括但不限于：落实全生命周期建设发展理念的举措，实现精品建造和精细管理的具体措施，提高工程安全性，耐久性的可复制推广的技术创新、管理创新成果，以及推动创建示范工作实施经验等。对于提升较为显著的工程外观和实体质量指标，应系统总结相关管控措施和经验；对于明显不足的外观和实体质量指标，应表述存在的问题。 四、成果推广前景和效益分析 1.成果推广情况及前景。重点阐明创建示范成果已进行推广应用情况，以及未来推广应用前景。 2.经济社会效益分析。重点阐明创建示范成果对行业进步产生的重要影响，对建设交通强国、质量强国的作用等，以及其他经济社会效益分析。 五、建议 提出推进平安百年品质工程创建示范工作的相关建议。

附件：

1.创建示范预验收意见

2.创建示范总结

3.成果资料等

4.其他证明材料